**АКТ-ДОПУСК**

**для производства строительно-монтажных работ на территории организации**

Гор. Курган «20» июля 2024 г.

ООО «Вершки-Корешки»

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель генподрядчика главный инженер Сидоров В. П.

 *(Ф.И.О., должность)*

представитель субподрядчика (исполнителя работ) *инженер Ватов Н. Д.*

*(Ф.И.О., должность )*

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), жилой дом, ограниченный координатами,

 в соответствии л. 9 567-24/2024-ГП

*(наименование осей, отметок и номер чертежа)*

для производства на нем строительно-монтажных работ

 *(наименование работ)*

под руководством технического персонала — субподрядчика (исполнителя работ) на следующий срок:

начало «18» июля 2024 г. окончание «20» августа 2024 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Оградить рабочие места рабочих, организовав свободную зону. | 25.07.2024 | *Ватов Н. Д.* |
| 2 | Назначить лиц, ответственных за охрану труда на территории строительства. | 25.07.2024 | *Ватов Н. Д.* |
| 3 | Обеспечить пропускной режим на территорию строительства | 25.07.2024 | *Ватов Н. Д.* |

Представитель организации (генподрядчика) главный инженер Сидоров В. П. *(Сидоров)*

 *(подпись)*

Представитель субподрядчика (исполнителя работ) *инженер Ватов Н. Д (Ватов)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)*

***Примечание*** *—* При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.